其他需要说明的事项

# 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程概况

1.1设计概况

成都宏智仓储有限公司“宏川智慧物流及供应链项目（南区）”环保设施符合环保设计规范要求，落实了污染防治措施。环保投资概算1100万元。

1.2施工概况

项目建设过程中，将环保设施纳入施工合同，环保设施建设进度和资金得到保证，并且组织实施了环境影响报告表和批复中提出的环保对策措施。

1.3验收过程简况

2025年5月项目竣工，2025年5月，成都宏智仓储有限公司开展本项目的竣工环境保护验收工作。验收工作自项目竣工后开始启动，2025年5月15日在其官方网站进行了竣工日期公示，2025年5月19日进行了竣工日期公示。2025年5月29日至30日和2025年7月7日至8日进行了验收监测。2025年7月29日，成都宏智仓储有限公司组织有关专家、验收监测单位进行了现场验收，并提出了验收合格的专家意见。

1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目施工和验收期间未收到公众反馈或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

该项目建设单位编制了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责、明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。与项目有关的各项环保档案资料（环境影响报告表、环境影响报告表批复、环保设施运行管理维护管理制度、操作规程和其他相关记录等）由HSE部保存，建立有完善的档案管理制度。

（2）环境风险防范措施

建设单位已编制突发事件应急预案，并报彭州市生态环境局备案（备案编号：510182-2024-200H），项目严格按照要求配备充足的应急物资，制定应急预案演练方案，定期组织应急人员培训、演练和宣传工作。

（3）环境监测计划

项目已设置自行监测计划。

2.2配套措施落实情况

无

2.3其他措施落实情况

无

3、整改工作落实情况

无